ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 5-7 д. Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области | 1136,0 кв.м. | 0,0 кв.м. | 1 377 188,00 | 1 064 000,00 | 300 000,00 | 13 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,00 |
| Итого | х | х | 1377 188,00 | 1 064 000,00 | 300 000,00 | 13 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Федорова Е.Е. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Сулейманова Н.В. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Сулейманова Н.В., 8(81371)67-071 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении) |
| 1. | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 5-7 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области |  | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района |  | Подготовка конкурсной документации |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Выполнение ремонтных работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 5-7 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Восстановление асфальтового покрытия дворовой территории многоквартирных домов №5-7 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области | Подготовка конкурсной документации |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | август 2018 года | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Общественный совет части территории д.Сяськелево | Акт о приемке выполненных работ | Подготовка конкурсной документации |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении) |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | август 2018 года | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Подготовка конкурсной документации |

Глава администрации поселения

__________/Федорова Е.Е./

МП