АДМИНИСТРАЦИЯ  СЯСЬКЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

# П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

10.04.2013г.									№  75

О проведении субботников и месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории Сяськелевского сельского поселения

В целях повышения уровня внешнего благоустройства территории Сяськелевского сельского поселения, после окончания зимнего периода  и руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.18,19 ст.4  главы 1 Устава Сяськелевского сельского поселения  и Правилами содержания и обеспечения санитарного состояния территории Сяськелевского сельского поселения, администрация Сяськелевского сельского поселения  постановляет:

1.   Провести  20 и 27 апреля 2013 года субботники и с 22 апреля по 21 мая 2013 года месячник по благоустройству и ликвидации стихийных свалок на территориях населенных пунктов, садоводств, сельскохозяйственных землях, вдоль автомобильных магистралей Сяськелевского сельского поселения.

2. Утвердить план мероприятий по проведению субботников и месячника по благоустройству, уборке территории и ликвидации стихийных свалок.  (Приложение № 1)

3. Рекомендовать  депутатам Сяськелевского сельского поселения провести работу по организации участия населения в субботниках и месячнике.

4. Рекомендовать руководителям предприятий ЗАО «Племенной завод «Большевик» и ОАО «Племенной завод «Пламя» Малаеву Ю.Я., директору МУП  ЖКХ «Сиверский» Рыжову А.В., частным предпринимателям, командиру в/ч 41480 Баскаеву С.Р., директору МБОУ «Пламенская средняя общеобразовательная  школа»  Алексеевой М.М., заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25»  Дерепаско Н.Н., директору МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр» Лябовой А.А., заведующему Сяськелевской амбулатории Ледяеву В.М., директору филиала «Елизаветинский»  Гатчинского РАЙПО Мартюшовой Н.Г. разработать планы по проведению месячника по благоустройству в целях улучшения санитарного состояния производственных территорий, зданий и сооружений, закрепленных постановлением главы администрации Сяськелевского сельского поселения за № 22 от 21.03.2007г. «О закреплении территорий за предприятиями и организациями Сяськелевского сельского поселения» и согласовать их с главой администрации.

5. Рекомендовать руководителю ГП «Гатчинское ДРСУ» в срок до 19.05.2011 года убрать стихийные свалки в полосе отвода автомобильных дорог.

6. Утвердить состав муниципальной комиссии по подведению итогов месячника санитарной очистки (Приложение № 2).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. П.1 настоящего постановления подлежит опубликованию.

Глава администрации

Сяськелевского сельского поселения:			Е.Е.Федорова

Приложение 1

Утверждено

Постановлением администрации

Сяськелевского сельского поселения

от 10.04.13г. № 75

План

мероприятий по проведению субботников и месячника по

благоустройству и ликвидации стихийных свалок на территории

населенных пунктов, садоводств, сельскохозяйственных землях, вдоль автомобильных магистралей Сяськелевского сельского поселения в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарная уборка территории поселения от мусора | Смирнова О.М. зам.главы администрации, руководители предприятий, организаций, учреждений, депутаты | 22 апреля по 21 мая |
| 1.1. | Принятие мер по привлечению населения для участия в мероприятиях |  |  |
| 2. | Привести в порядок братские захоронения: д.Вохоново д.Жабино д.Акколово | Смирнова О.М. зам. главы администрации, Баскаев С.Р. командир в/ч 41480, Алексеева М.М. директор МБОУ «Пламенская СОШ» | 22 апреля – 6 мая |
| 3. | Ликвидация стихийных свалок и сгоревших домов в д.Сяськелево д.Жабино, вдоль автомобильных магистралей и вывоз мусора на полигоны | Смирнова О.М. зам.главы администрации | 22 апреля – 6 мая |
| 4. | Приобретение и посадка деревьев и кустарников в д.Сяськелево, д.Жабино, д.Тойворово у многоэтажных жилых домов | Смирнова О.М. зам.главы администрации | 20 мая – 31 мая |
| 5. | Восстановление и ремонт детских площадок в д.Жабино, Ст.Низковицы, Сяськелево | Смирнова О.М. зам.главы администрации | 13 мая – 31 мая |
| 6. | Подсыпка грунта на газоны в д.Сяськелево д. № 8, № 9 | Смирнова О.М. зам.главы администрации | 22 апреля – 31 мая |
| 7. | Установка детского игрового комплекса у д. № 11 д.Сяськелево | Смирнова О.М. зам.главы администрации | 18 апреля |
| 8. | Изготовление и установка антивандальных уличных стендов в д.Сяськелево, Жабино | Смирнова О.М. зам.главы администрации | май |
| 9. | Установка вывесок «Свалка мусора запрещена» в д.Питкелево, Фьюнатово, Ст.Низковицы | Смирнова О.М. зам.главы администрации | май |
| 10. | Приведение в порядок фасадов зданий и сооружений. Озеленение подведомственных территорий | Руководители предприятий, организаций, учреждений и частные предприниматели | 22 апреля – 6 мая |
| 11. | Очистка подвалов муниципальных жилых домов | Начальник участка МУП ЖКХ «Сиверский» Анисимова Н.Ю. | апрель - май |
| 12. | Обрезка кустов и сучьев деревьев и ликвидация аварийных деревьев в д.Сяськелево, д.Жабино | Смирнова О.М. зам.главы администрации | 22 апреля – 21 мая |
| 13. | Ремонт, покраска заборов, ворот, ограждений у частного жилого фонда | старосты | 22 апреля – 21 мая |

Приложение 2

Утверждено

Постановлением  администрации

Сяськелевского сельского поселения

от 10.04.2012г. № 75

Состав муниципальной комиссии по подведению итогов

месячника санитарной очистки

Председатель комиссии	- Лазонен Т.Н. – депутат Сяськелевского сельского поселения

Члены комиссии:

Федорова Е.Е. – глава администрации Сяськелевского сельского поселения

Смирнова О.М.– зам.главы администрации Сяськелевского сельского поселения

Анисимова Н.Ю. – начальник ЖЭУ д.Сяськелево МУП ЖКХ «Сиверский»