АДМИНИСТРАЦИЯ

СЯСЬКЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

# П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

29 марта 2017г.									№  108

О проведении субботников и месячника по благоустройству и ликвидации стихийных свалок на территории Сяськелевского сельского поселения

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, поддержания чистоты и порядка на территории Сяськелевского сельского поселения, после окончания зимнего периода  и руководствуясь п.9 ч.1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Правилами внешнего благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Сяськелевского сельского поселения,  администрация  Сяськелевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Провести  15 и 22 апреля 2017 года субботники и с 17 апреля по 15 мая 2017 года - месячник по благоустройству и ликвидации стихийных свалок в  населенных пунктах, садоводствах, на сельскохозяйственных землях, вдоль автомобильных магистралей, расположенных на территории Сяськелевского сельского поселения (далее месячник).

2. Утвердить план мероприятий по проведению субботников и месячника по благоустройству, уборке территории и ликвидации стихийных свалок.  (Приложение № 1)

3. Рекомендовать  депутатам Сяськелевского сельского поселения провести работу по организации участия населения в субботниках и месячнике.

4. Рекомендовать руководителям предприятий ЗАО «Племенной завод «Большевик» и АО «Племенной завод «Пламя» Малаеву Ю.Я., директору МУП  ЖКХ «Сиверский» Рыжову А.В., командиру в/ч 41480 Иванову А.В., директору МБОУ «Пламенская средняя общеобразовательная  школа»  Алексеевой М.М., заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25»  Дерепаско Н.Н., директору МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр» Лябовой А.А., заведующему Сяськелевской амбулатории Малышеву А.В., руководителям предприятий торговли  разработать планы по проведению месячника по благоустройству в целях улучшения санитарного состояния производственных территорий, зданий и сооружений, закрепленных постановлением главы администрации Сяськелевского сельского поселения за № 107 от 22.03.2017г. «О закреплении прилегающих территорий за организациями, предприятиями, учреждениями и физическими лицами для осуществления работ по благоустройству на территории Сяськелевского сельского поселения» и согласовать их с главой администрации Сяськелевского сельского поселения до 10.04.2017г.

5. Рекомендовать руководителю ГП «Гатчинское ДРСУ» в срок до 30.04.2017 года убрать стихийные свалки в полосе отвода автомобильных дорог, расположенных на территории Сяськелевского сельского поселения.

6. Утвердить состав комиссии по проведению субботников и  месячника по благоустройству (Приложение № 2).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сяськелевского сельского поселения Смирнову О.М.

8. П.1 настоящего постановления подлежит опубликованию.

И.о.главы администрации					О.М.Смирнова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Сяськелевского сельского поселения

от   29.03.2017 г. №  108

План

мероприятий по проведению субботников и месячника по

благоустройству и ликвидации стихийных свалок в

населенных пунктах, садоводствах, на  сельскохозяйственных землях, вдоль автомобильных магистралей, расположенных на территории Сяськелевского сельского поселения в 2017 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарная уборка территории поселения от мусора | Смирнова О.М. зам.главы администрации, руководители предприятий, организаций, учреждений, депутаты | с 17 апреля по 15 мая |
| 1.1. | Принятие мер по привлечению населения для участия в мероприятиях |  |  |
| 2. | Привести в порядок братские захоронения: д.Вохоново д.Жабино д.Акколово | Смирнова О.М. зам. главы администрации, Иванов А.В. командир в/ч 41480, Алексеева М.М. директор МБОУ «Пламенская СОШ» | 17 апреля – 5 мая |
| 3. | Ликвидация стихийных свалок и вывоз мусора на полигоны | Смирнова О.М. зам.главы администрации | 17 апреля – 5 мая |
| 4. | Приобретение и посадка деревьев, кустарников, цветочной рассады в д.Сяськелево, д.Жабино, д.Тойворово у многоэтажных жилых домов | Смирнова О.М. зам.главы администрации | 22 мая – 31 мая |
| 5. | Ремонт детских площадок в д.Жабино, Ст.Низковицы, Сяськелево, Тойворово, Туганицы, Войсковицы | Смирнова О.М. зам.главы администрации | апрель-май |
| 6. | Подсыпка грунта на газоны в д.Сяськелево | Смирнова О.М. зам.главы администрации | 17 апреля – 31 мая |
| 7. | Установка табличек на детских площадках «Правила эксплуатации детской игровой площадки» | Смирнова О.М. зам.главы администрации | май |
| 8. | Приведение в порядок фасадов зданий и сооружений. Озеленение подведомственных территорий | Руководители предприятий, организаций, учреждений и частные предприниматели | 17 апреля – 5 мая |
| 9. | Очистка подвалов муниципальных жилых домов | Начальник участка МУП ЖКХ «Сиверский» Анисимова Н.Ю. | апрель - май |
| 10. | Обрезка кустов и сучьев деревьев и ликвидация аварийных деревьев в д.Сяськелево, д.Жабино, д.Вохоново, д.Тойворово | Смирнова О.М. зам.главы администрации | 17 апреля – 20 мая |
| 11. | Ремонт, покраска заборов, ворот, ограждений у частного жилого фонда | старосты | 18 апреля – 20 мая |
| 12. | Установка ограждения детской площадки д.Тойворово, ограничителей движения д.Сяськелево | Смирнова О.М. зам.главы администрации | май - июнь |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Сяськелевского сельского поселения

от  29.03.2017 г. № 108

Состав комиссии по  проведению субботников

и  месячника по благоустройству

Председатель комиссии	- Федорова М.А.  – депутат Сяськелевского сельского поселения

Члены комиссии:

Федорова Е.Е. – глава администрации Сяськелевского сельского поселения

Смирнова О.М.– зам.главы администрации Сяськелевского сельского поселения

Анисимова Н.Ю. – начальник ЖЭУ д.Сяськелево МУП ЖКХ «Сиверский» (по согласованию).