ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЯСЬКЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

04.04.2012г.                                                                                                        № 160

Об  утверждении плана благоустройства Сяськелевского сельского поселения на 2012 год

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов Сяськелевского сельского поселения № 120 от 11.04.2007г. «Об утверждении Правил благоустройства территории Сяськелевского сельского поселения» (ред. № 105 от 22.06.11г.), Устава МО Сяськелевского сельского поселения, Совет депутатов Сяськелевского сельского поселения решил:

1. Утвердить план благоустройства Сяськелевского сельского поселения на 2012 год согласно приложения № 1.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления,  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и другим отраслям обслуживания населения.

Глава Сяськелевского сельского поселения:			Т.А.Вядянена

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к решению Совета депутатов |
|  |  |  |  |  |  | Сяськелевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | № 160 от 04 апреля 2012г. |
|  | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЯСЬКЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |
|  |  |  |  | НА 2012 год |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий, адрес | Количество | Ориентированная стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования | Срок исполнения |
| 1. | Раздел " Строительные работы объектов благоустройства" |
| 1.1. | Ямочный ремонт в щебеночном исполнении улиц и дорог в: д.Сяськелево (ул.Новоселки), д.Тойворово, д.Ронилово, д.Жабино, д.Реболово, д.Б.Ондрово | 20 км. | 350 | Бюджет поселения | май-август |
| 1.2. | Ремонт ограждений д.Сяськелево | 25 м. | 15 | Бюджет поселения | май |
| 1.3. | Ремонт и покраска конструкций детских игровых площадок в д.Сяськелево, д. Жабино | 6 шт. | 20 | Бюджет поселения | июнь-август |
| 2. | Раздел "Приобретение и установка стандартного оборудования для благоустройства" |
| 2.1. | Приобретение и установка малых архитектурных форм на детские площадки в д.Сяськелево, д.Тойворово, д.Жабино | 3 шт. | 315 | Бюджет поселения | май, июнь |
| 2.2. | Приобретение и установка ограждений в д.Сяськелево д.8, д.9 | 100 м. | 100 | Бюджет поселения | июль |
| 2.3. | Содержание мест захоронения мемориалов |  |  | 50 | Бюджет поселения | май-июнь |
| 2.4. | Приобретение домовых табличек на дома частного сектора | 200 шт. | 100 | Бюджет поселения | июнь-июль |
| 2.5. | Приобретение рассады деревьев, кустов, цветов | 150 шт. | 50 | Бюджет поселения | апрель |
| 2.6. | Приобретение хозяйственного инвентаря |  | 40 | Бюджет поселения | апрель-май |
| 2.7. | Приобретение земли на газоны | 9 куб.м. | 15 | Бюджет поселения | апрель |
| 2.8. | Приобретение, установка и ремонт светильников уличного освещения в д.Сяськелево, д. Жабино, д. Ст. Низковицы | 50 | 140 | Бюджет поселения | июль |
| 3. | Раздел "Работы по содержанию и ремонту элементов благоустройства" |
| 3.1. | Подсыпка земли на газоны | 200 кв.м. | - | население | апрель |
| 3.2. | Посадка кустарников и деревьев в д.Сяськелево, д.Жабино |  | - | население | апрель |
| 3.3. | Ремонт и окраска заборов | - | 10 | Бюджет поселения | май |
| 3.4. | Завоз песка в песочницы | 3 куб.м. | 5 | Бюджет поселения | май |
| 3.5. | Ремонт досок для объявлений в д.Сяськелево, д.Жабино | 3 шт. | 1 | Бюджет поселения | май |
| 4. | Раздел "Работа по содержанию и санитарной очистке территорий" |
| 4.1. | Ликвидация стихийных свалок | 60 куб.м. | 50 | Бюджет поселения | июнь |
| 4.2. | Ежедневная уборка территорий детских площадок, скверов во всех населенных пунктах | 5 шт. | 219 | Бюджет поселения | постоянно |
| 4.3. | Обкашивание территории во всех населенных пунктах |  | 65 | Бюджет поселения | июнь-август |
| 4.4. | Расчистка и подсыпка песком дорог в зимнее время |  | 500 | Бюджет поселения | январь-март, декабрь, ноябрь |
| 4.5. | Санитарная уборка территорий населенных пунктов | 15400 кв. м | - | население | постоянно |
| 4.6. | Отлов безнадзорных животных | 60 голов | 100 | Бюджет поселения | май |
| 4.7. | Обрезка аварийных деревьев | 35 шт. | 55 | Бюджет поселения | апрель |
| 4.8. | Борьба с борщевиком |  | 50 | Бюджет поселения | май-июнь |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2250 |  |  |  |