ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету муниципального образования Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района

на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2017 году

| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2017 году, тыс. руб. | Получено средств в 2017 году, тыс. руб. | Выполнено работ в 2017 году, тыс. руб. | Целевой индикатор, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. числе: | Всего | в т.ч. числе: | Всего | в т.ч. числе: | план | факт |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| Борьба с борщевиком Сосновского химическим способом (двукратная обработка) | 2017 | 310,263 | 231900,00 | 78,363 | 310,263 | 231,900 | 78,363 | 250,000 | 190,146 | 59,854 | 19,4 | 19,4 |
| Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 2017 | 21,637 | 0,000 | 21,637 | 21,637 | 0,000 | 21,637 | 21,637 | 0,000 | 21,637 | 19,4 | 19,4 |
| ИТОГО |  | 331,900 | 213,900 | 100,000 | 331,900 | 231,900 | 100,000 | 271,637 | 190,146 | 81,491 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 190146 (Сто девяносто тысяч сто сорок шесть)рублей 00 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

Сяськелевского сельского поселения

(указать должность: глава, либо уполномоченное лицо)

муниципального образования        мп           _________     Федорова Е.Е.        «   »   ноября 2017 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования                        _________     Сулейманова Н.В.   «  » ноября 2017 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Приложение 4

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения

Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2017 году

муниципальное образование

| № п/п | Номер и дата государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам | Выполнение работ по заключенным государственным контрактам | Номер и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | актов сдачи-приемки работ по государственному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту |
| 1 | 3/17 от 03.05.2017 | Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Социальная защита семей инвалидов «ИНСАН», | 250,0 | 19,4 | 250,0 | 19,4 | Акт №199 от 05.06.2017 Акт № 269 от 11.09.2017 | № 1219 от10.09.2017 № 1485 от29.09.2017 № 1486 от29.09.2017 |
| 2. | 53б/1711 от 04.05.2017 | ФГБУ « Россельхозцентр» | 21,637 | 19,4 | 21,637 | 19,4 | Акт №771 от 29.09.2017 | № 733 от31.05.2017 № 1648 от16.10.2017 |
|  | Итого |  | 271,637 |  | 271,637 |  |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме    190146 (Сто девяносто тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

Сяськелевского сельского поселения

(указать должность: глава, либо уполномоченное лицо)

муниципального образования        мп            _________     Федорова Е.Е.    «   » ноября 2017 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования                       _________     Сулейманова Н.В. «  » ноября 2017 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Приложение 5

Конечные и промежуточные значения целевых показателей результативности использования субсидии в ходе реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории

Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

наименование муниципального образования

| Целевой показатель результативности | Площадь обработки, га |
| --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Промежуточный | 11,0 | 11,0 | 11,0 8,4 | 11,0 8,4,0 | 11,0 8,4 4,0 |  | 11,0 8,4 4,0 |  | 11,0 8,4 4,0 |  |
| Год обработки* (первый, второй, третий, четвертый, пятый) | -1год | -1год | -2год -1год | -2год -1год | -3год -2год -1год |  | -4год -3год -2год |  | -5год -4год -3год |  |
| Конечный |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |

* - указывается для промежуточного показателя результативности

Глава администрации Сяськелевского сельского поселения (указать должность: глава, либо уполномоченное лицо) ______________ Федорова Е.Е.

Подпись ФИО