Приложение № 1

к ежеквартальному

отчету на 01.10.2016

Ежеквартальный отчет

Администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономического развития Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год» |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 3/16 от 01.07.2016 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дороги в д. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области | 15.08.2016 | Подрядная организация | Восстановление участка дороги д.Старые Низковицы | Работы по восстановлению участка дороги д.Старые Низковицы выполнены 20.08.2016 |
| 2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки предусмотренные мун.контрактом 20.08.2016 | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ КС-2 №1 от 20.08.2016 |
| Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономического развития Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района |  | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия мун.контракта | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Акт приемки законченных работ от 20.08.2016 Оплата: плат. поручение №1084 от 26.08.2016 650180,00 руб. Плат.поруч.№ 1085 от 26.08.09.2016 293607,91 руб. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета по состоянию на 01.10.2016 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Решение СД от 21.06.2016 № 94 |

|  | Глава администрации поселения __________/Федорова Е.Е./ МП |
| --- | --- |