Приложение 4

к постановлению

от 04.04.2017 № 116

Перечень и финансирование  мероприятий  подпрограммы

Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении»

|  | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | Четвертый год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Содержание улично-дорожной сети поселения и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | Итого |  | 3882,2 | 5746,6 | 5746,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2152,5 | 2096,6 | 2096,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2017 | 1729,7 | 3650,0 | 3650,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Строительство и содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | Итого |  | 1152,3 | 937,72 | 937,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2017 | 1152,3 | 937,72 | 937,72 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, | Итого |  |  | 212,28 | 212,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2017 |  | 212,28 | 212,28 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 | Итого |  | 1410,4 | 1216,0 | 1216,0 |  |  |  |  |  |

|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ул.Шоферская д.Сяськелево | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1197,0 | 366,0 | 366,0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2017 | 213,4 | 850,0 | 850,0 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ул.Новая д.Жабино | Итого |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2017 |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Содействие развитию на части территории поселений иных форм местного самоуправления и реализация проектов местных инициатив граждан | Итого |  | 919,0 | 843,6 | 843,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 689,0 | 643,6 | 643,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2017 | 230,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.5. | Мероприятие 5 реализации Ведомственной целевой программой «Развитие части территории Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 гг.», | Итого |  | 400,0 | 1387,0 | 1387,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 683,5 | 1087,0 | 1087,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2017 | 133,5 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.6 | Мероприятие 6 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2017 |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |